A projekt címe: " Zalakaros Város Önkormányzatának Hivatali épületén déli homlokzat hőszigetelése "

A kedvezményezett neve: Zalakaros Város Önkormányzata

Konzorciumvezető: Nagyrada Község Önkormányzata

A projekt azonosító száma: 2/5207

A támogatás összege: 10.000.000.- Ft

Magyarország Kormányának Versenyképes Járások Programja keretében „Fejlesztési igények” címen Kerecseny, Nagyrada, Orosztony, Zalakaros, Zalaszabar települések önkormányzatai közösen, konzorciumi formában 2025. negyedik félévében fejlesztési igényt nyújtottak be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz.

A konzorcium egészére megítélt támogatás összege bruttó 39 699 997 forint, melyből Zalakaros Város Önkormányzata 10.000.000.- Ft támogatásban részesült.

A „Fejlesztési igények” című projekt Magyarország Kormányának a Versenyképes Járások Program keretében biztosított vissza nem térítendő támogatásával, hazai forrásból valósul meg.

A projekt célja a térségi közszolgáltatások fejlesztése, az általános közszolgáltatást érintő fejlesztések körében az Önkormányzati igazgatás / önkormányzati hivatalok működéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések megvalósítása, a működés támogatása.

Zalakaros Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal homlokzata szigetelését kívánja megvalósítani. Az épületben közös Önkormányzati Hivatal működik, valamint az Okmányiroda. Az épület alapterülete 280 m2, az ügyviteli feladatok 3 szinten biztosítottak.

A projekt keretén belül a két bejárattal rendelkező homlokzat (Önkormányzat és Okmányiroda) EPS lemezzel történő szigetelése történik max 15 cm-ig mintegy 225 m2-en. Az ablakoknál megtörténik a párkánycsere 50 fm hosszan, cserére kerülnek az ereszek és lefolyó csatornák 40 fm-en. Szükséges az Attika fedés 40 m2-en, továbbá 10 db új betű kerül elhelyezésre. Az épület színezése a településképi elvárásoknak megfelelően kerül kiválasztásra.

A beruházás kezdete: 2026.01.15.

A beruházás fizikai befejezése: 2026.09.03.

A konzorciumi beruházás várható befejezése: 2027.12.31.

A Versenyképes Járások Program kiemelt célja, hogy a járások szempontjából jelentős, több település helyzetét javító, illetve az adott járás lakosságának minél nagyobb hányadát érintő fejlesztések támogatásával ösztönözze a térségi és települési együttműködéseket, megteremtse a párbeszédet a járások települései között annak érdekében, hogy közös céljaikat minél hatékonyabban valósítsák meg.

További információ kérhető:

Zalakaros Város Önkormányzata

Czirákiné Pakulár Judit polgármester

hivatal@zalakaros.hu

+3693/ 340 100

https://zalakaros.hu/onkormanyzat/projektjeink/